PONTO DA DANÇA

Sistema de Gestão de Escola de Dança

Documento 1: Stack + Checklists MVP

25 de março de 2026

# Seção 1 — Stack do Projeto

## Frontend

| Tecnologia | Descrição |
| --- | --- |
| Blazor WebAssembly (.NET 10) | Framework SPA da Microsoft rodando no browser via WASM |
| MudBlazor 9.1.0 | Biblioteca de componentes Material Design para Blazor |
| Microsoft.AspNetCore.Components.Authorization | Controle de autenticação e autorização no cliente |
| Blazored.LocalStorage (concurrent) | Armazenamento do token JWT no browser |
| Microsoft.Extensions.Http v10.0.5 | HttpClient tipado para chamadas à API |

## Backend

| Tecnologia | Descrição |
| --- | --- |
| ASP.NET Core 10 — Minimal APIs | Framework web de alta performance da Microsoft |
| Entity Framework Core 10 | ORM Code-First com migrations automáticas na inicialização |
| Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL 10 | Provider PostgreSQL para EF Core |
| JwtBearer (JWT HS256, 8h expiração) | Autenticação stateless com token assinado HMAC-SHA256 |
| FluentValidation.AspNetCore 11.3.1 | Validação de DTOs com regras explícitas e mensagens customizadas |
| BCrypt.Net-Next 4.1.0 | Hash seguro de senhas com salt automático |
| Hashids.net 1.7.0 | Ofsucação de IDs numéricos nas URLs públicas |
| EFCore.BulkExtensions.PostgreSql | Operações em lote (importação máxima de usuários) |
| Scalar.AspNetCore 2.13.2 | Interface de documentação OpenAPI (substituto do Swagger UI) |

## Banco de Dados

- PostgreSQL via Npgsql — banco relacional principal

- Migrations automáticas na inicialização da aplicação (Program.cs)

- Estratégia TPH (Table Per Hierarchy) para hierarquia de usuários

- Soft delete para Turmas (campo Ativa) e Usuários (campo Ativo)

## Infraestrutura / DevOps

- Docker: backend Alpine .NET 10 (porta 8080) + frontend Nginx

- Volume Docker /app/uploads/ para fotos de perfil

- GitHub Actions: CI/CD automático

- Configurações sensíveis via appsettings.json + variáveis de ambiente

## Arquitetura Geral

| Monorepo | 3 projetos: Rascunho (API) + Rascunho.Client (WASM) + Rascunho.Shared (DTOs) |
| --- | --- |
| Padrão de camadas | Minimal APIs → Service Layer → EF Core → PostgreSQL |
| Autenticação | JWT Bearer com claims de Role — RBAC (Role-Based Access Control) |
| Segurança | GlobalExceptionHandler: 400 (ArgException), 422 (RegraNegócio), 500 (genérico) |
| IDs públicos | Hashids ofusca IDs numéricos nas URLs (nenhum ID de banco exposto) |
| Perfis | Aluno, Bolsista, Professor, Recepção, Gerente, Admin, Líder (TPH) |

# Seção 2 — Visão Geral do Sistema

## O que o sistema faz

"Ponto da Dança" é um sistema completo de gestão para escola de dança. Cobre o ciclo completo do aluno: do cadastro à matrícula em turmas, controle de presença, solicitação de aulas particulares e reposiciões, com regras específicas para bolsistas. Inclui também gestão administrativa (turmas, salas, ritmos), painel do professor e visão gerencial com KPIs.

## Principais Fluxos

| 1 | Aluno se matricula em turma → Professor faz chamada → Aluno vê presenças → Aluno solicita reposição de falta |
| --- | --- |
| 2 | Aluno solicita aula particular → Professor aceita/recusa → Aula acontece → Valor registrado no histórico |
| 3 | Aluno solicita aula experimental → Admin/Recepção confirma → Aluno experimenta o ritmo (1 por ritmo) |
| 4 | Admin cria turma (ritmo + sala + professor + horário) → Catálogo público → Aluno se matricula |
| 5 | Bolsista tem dias obrigatórios → Sistema valida conflitos → Dashboard mostra desempenho e recomendações |
| 6 | Gerente visualiza KPIs → Dashboard de desempenho dos bolsistas → Gestão de usuários |

## Endpoints da API

| Endpoint | Funcionalidade |
| --- | --- |
| /api/auth | Login e autenticação JWT |
| /api/usuarios | CRUD de usuários, importação em lote |
| /api/turmas | Gestão de turmas, matrícula, catálogo público |
| /api/salas | Gestão de salas |
| /api/ritmos | Gestão de ritmos de dança |
| /api/chamadas | Registro de presença por turma |
| /api/aulas-particulares | Solicitação e gestão de aulas particulares |
| /api/aulas-experimentais | Solicitação de aula experimental (1/ritmo) |
| /api/reposicoes | Agendamento de reposições de falta |
| /api/bolsistas | Operações específicas de bolsistas |
| /api/professores | Disponibilidade de professores |
| /api/eventos | Eventos/galas (entidades existem, frontend pendente) |
| /api/avisos | Quadro de avisos da equipe |
| /api/gerentes | Dashboard de KPIs gerenciais |
| /api/upload | Upload de fotos de perfil |

# Seção 3 — Checklist de Regras de Negócio

Legenda: ✅ Implementado | ⚠️ Parcialmente implementado | ❌ Não implementado

| Código | Regra de Negócio | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| [BOL01] | Bolsista tem acesso livre às turmas de Dança de Salão | ✅ Implementado | TurmaService.cs — bolsista em turma modal. Salão não gera Matricula com valor |
| [BOL02] | Bolsista paga 50% do valor nas turmas de Dança Solo | ✅ Implementado | TurmaService.cs:357-376 — ValorMensalidade = Preco*0.5, OrigemDesconto="Bolsista50%" |
| [BOL03] | Bolsista paga 50% do valor em aulas particulares | ✅ Implementado | AulaParticularService.cs:80-81 — ValorCobrado = PrecoPadrao*0.5 (R$40,00) |
| [BOL04] | Bolsista não pode matricular em turma Solo no dia obrigatório | ✅ Implementado | TurmaService.cs:264-304 — valida DayOfWeek contra DiaObrigatorio1 e 2 |
| [BOL05] | Bolsista não pode agendar aula particular Solo no dia obrigatório | ✅ Implementado | AulaParticularService.cs:40-66 — DateTime.DayOfWeek vs dias obrigatórios |
| [TUR01] | Professor não pode ter duas turmas ativas no mesmo horário | ✅ Implementado | TurmaService.cs:84-98 — consulta conflito de professor antes de criar/editar |
| [TUR02] | Sala não pode ter duas turmas ativas no mesmo horário | ✅ Implementado | TurmaService.cs:64-73 — consulta conflito de sala antes de criar/editar |
| [TUR03] | Turma tem limite máximo de alunos; matrícula bloqueada ao atingir | ⚠️ Parcialmente implementado | Campo LimiteAlunos existe em Turma, mas a validação de bloqueio na matrícula ainda não foi implementada |
| [TUR04] | Encerramento de turma é soft delete (preserva histórico) | ✅ Implementado | TurmaService.cs:440-459 — Ativa = false; matrículas e presenças preservadas |
| [TUR05] | Aluno não pode se matricular duas vezes na mesma turma | ✅ Implementado | TurmaService.cs:257-262 — verifica matrícula ativa antes de criar nova |
| [TUR06] | Aluno não pode ter conflito de horários entre turmas ativas | ✅ Implementado | TurmaService.cs:306-330 — lógica de sobreposição de TimeSpan |
| [REP01] | Faltas dentro de 30 dias (configurável) são elegíveis para reposição | ✅ Implementado | ReposicaoService.cs:43-55 — JanelaElegibilidadeDias via ConfiguracaoService |
| [REP02] | Uma falta não pode ter duas reposições ativas ao mesmo tempo | ✅ Implementado | ReposicaoService.cs:141-161 — verifica status da reposição existente |
| [REP03] | Reposição deve ser feita em turma do mesmo ritmo da turma de origem | ⚠️ Parcialmente implementado | Campo RitmoId existe em Turma e Reposicao, mas a validação de mesmo ritmo não está completa |
| [REP04] | Cancelar reposição reabilita a falta original para nova reposição | ✅ Implementado | ReposicaoService.cs:234-252 — método Cancelar() reverte e libera falta |
| [AP01] | Valor da aula particular fixado no momento do agendamento | ✅ Implementado | AulaParticular.ValorCobrado persistido; mudanças futuras de preço não afetam histórico |
| [AP02] | Professor pode aceitar ou recusar solicitação de aula particular | ✅ Implementado | AulaParticularEndpoints.cs — PUT aceitacão e recusa para perfil Professor |
| [AP03] | Cancelamento de aula aceita requer mínimo 12h de antecedência | ✅ Implementado | AulaParticularService.cs:164-169 — DateTime.UtcNow + 12h vs DataHoraInicio |
| [AP04] | Aluno pode reagendar aula particular (nova solicitação) | ✅ Implementado | Sprint 4 — fluxo de reagendamento implementado via endpoint específico |
| [AP05] | Aluno pode solicitar apenas uma aula experimental por ritmo | ✅ Implementado | AulaExperimentalService.cs — verifica AulaExperimental existente para mesmo Ritmo+Aluno |
| [AP06] | Aluno não pode ter sobreposição de aulas particulares aceitas | ✅ Implementado | AulaParticularService.cs:68-77 e :225-235 — validação de colisão de TimeSpan |
| [ACE01] | Controle de acesso por perfil (RBAC) em todos os endpoints | ✅ Implementado | JWT com claim Role; RequireAuthorization com roles em cada endpoint group |
| [ACE02] | Admin/Recepção pode criar usuários de qualquer perfil | ✅ Implementado | POST /api/usuarios restrito a Admin; campo Tipo define o perfil criado |
| [ACE03] | Gerente tem acesso a dashboard de KPIs e gestão de usuários | ✅ Implementado | /gerencia/dashboard, /gestao-usuarios, /quadro-desempenho — role Gerente |
| [ACE04] | Professor visualiza apenas suas turmas e pode fazer chamadas | ✅ Implementado | /professor/minhas-turmas filtra por ProfessorId do token JWT |
| [ACE05] | Aluno/Bolsista visualiza apenas seus próprios dados | ✅ Implementado | Todos os endpoints de aluno usam UserId extraído do JWT claim |
| [ACE06] | Catálogo de turmas e ritmos é público (sem autenticação) | ✅ Implementado | GET /api/turmas/listar-ativas e /api/ritmos são AllowAnonymous |
| [ACE07] | Recepção pode matricular alunos diretamente | ✅ Implementado | /admin/matricular-aluno — POST /api/turmas/{id}/matricular-aluno para Admin e Recepção |

# Seção 4 — Checklist de Telas / Funcionalidades MVP

Legenda: ✅ Implementado | ⚠️ Parcialmente implementado | ❌ Não implementado

| # | Tela / Funcionalidade | Perfil | Status | Componentes | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login / Autenticação | Todos | ✅ Implementado | Form email/senha, JWT em LocalStorage, redirect por role | AuthLayout.razor + AuthService.cs + POST /api/auth/login |
| 2 | Painel do Aluno/Bolsista | Aluno, Bolsista | ✅ Implementado | Banner próxima aula, cards de acesso rápido, avisos recentes | PainelAluno.razor |
| 3 | Catálogo Público de Turmas | Público | ✅ Implementado | Grid de turmas, filtros por ritmo/dia/turno, card com WhatsApp | Pages/Public/ + GET /api/turmas/listar-ativas (AllowAnonymous) |
| 4 | Minhas Aulas (Aluno) | Aluno, Bolsista | ✅ Implementado | Turmas matriculadas, horário, sala, WhatsApp, desmatricular | MinhasAulas.razor + GET /api/turmas/minhas-turmas |
| 5 | Solicitar Aula Experimental | Aluno, Bolsista | ✅ Implementado | Seleção de turma/ritmo, data, status da solicitação | AulaExperimental.razor + POST /api/aulas-experimentais |
| 6 | Aulas Particulares (Aluno) | Aluno, Bolsista | ✅ Implementado | Formulário de solicitação, histórico, cancelar/reagendar | AulasParticulares.razor + /api/aulas-particulares |
| 7 | Reposição de Aulas | Aluno, Bolsista | ✅ Implementado | Faltas elegíveis (30 dias), turma destino, status de reposições | MinhasAulas.razor + /api/reposicoes |
| 8 | Perfil do Usuário | Todos | ✅ Implementado | Foto, nome, biografia, dados pessoais, upload de foto | Perfil.razor + POST /api/upload/foto |
| 9 | Quadro de Avisos | Todos (auth) | ✅ Implementado | Lista de avisos com título, conteúdo, data, destinatário | QuadroAvisos.razor + GET /api/avisos |
| 10 | Painel do Professor | Professor | ✅ Implementado | Turmas lecionadas, próxima chamada, solicitações de aula | Pages/Professor/ |
| 11 | Fazer Chamada (Professor) | Professor | ✅ Implementado | Lista de alunos, toggle Presente/Falta, observação, confirmar | FazerChamada.razor + POST /api/chamadas |
| 12 | Aulas Particulares do Professor | Professor | ✅ Implementado | Solicitações pendentes, aceitar/recusar, histórico aceitas | Pages/Professor/AulasParticulares.razor |
| 13 | Admin – Gerenciar Turmas | Admin, Recepção | ✅ Implementado | CRUD turmas (ritmo, sala, professor, horário, limite, WhatsApp) | GerenciarTurmas.razor + POST/PUT /api/turmas |
| 14 | Admin – Gerenciar Salas | Admin | ✅ Implementado | CRUD salas (nome, capacidade, ativar/desativar) | GerenciarSalas.razor + /api/salas |
| 15 | Admin – Gerenciar Ritmos | Admin | ✅ Implementado | CRUD ritmos (nome, descrição, modalidade Solo/Salão) | GerenciarRitmos.razor + /api/ritmos |
| 16 | Admin – Criar Usuário | Admin | ✅ Implementado | Form tipo de perfil, dados pessoais, email, senha, gênero | CriarUsuario.razor + POST /api/usuarios |
| 17 | Admin – Matricular Aluno | Admin, Recepção | ✅ Implementado | Busca aluno, seleciona turma, desconto automático bolsista | MatricularAluno.razor + POST /api/turmas/{id}/matricular-aluno |
| 18 | Admin – Criar Aviso | Admin, Gerente | ✅ Implementado | Form título/conteúdo/perfil destinatário, publicar | CriarAviso.razor + POST /api/avisos |
| 19 | Gerência – Dashboard | Gerente | ✅ Implementado | KPIs (alunos, turmas, presenças, aulas), gráficos | Pages/Gerencia/Dashboard.razor + GET /api/gerentes/dashboard |
| 20 | Gerência – Gestão Usuários | Gerente, Admin | ✅ Implementado | Tabela com filtro tipo/status, ativar/desativar, detalhes | Pages/Gerencia/GestaoUsuarios.razor |
| 21 | Gerência – Quadro Desempenho | Gerente | ✅ Implementado | Grid bolsistas com indicadores Excelente/Atenção/Crítico | Pages/Gerencia/QuadroDesempenho.razor |
| 22 | Bolsista – Desempenho | Bolsista | ✅ Implementado | Aulas obrigatórias vs extras, cor por status, histórico | Pages/Bolsista/Desempenho.razor |
| 23 | Bolsista – Turmas Recomendadas | Bolsista | ✅ Implementado | Turmas compatíveis com dias obrigatórios e habilidades | Pages/Bolsista/TurmasRecomendadas.razor |
| 24 | Bolsista – Minhas Habilidades | Bolsista | ✅ Implementado | Habilidades por ritmo (nível, papel Condutor/Conduzido) | Pages/Bolsista/MinhasHabilidades.razor + /api/bolsistas/habilidades |
| 25 | Bolsista – Relatório de Horas | Bolsista | ✅ Implementado | Horas semanais Solo+Salão, meta de 6h, progresso visual | Pages/Bolsista/RelatorioHoras.razor |