PONTO DA DANÇA

Guia de Próximas Implementações

Documento 2: Funcionalidades Não Implementadas — Detalhamento Técnico

26 de março de 2026
[ATUALIZADO - ALGUMAS IMPLEMENTAÇÕES JÁ COMPLETAS]

Versão 1.0 — Fase 1.1 do MVP

# Introdução

Este documento descreve em detalhe as próximas funcionalidades a serem implementadas no sistema Ponto da Dança, em ordem de prioridade do planejamento do MVP. Para cada funcionalidade, são detalhados: como o usuário a utiliza, os endpoints necessários, os services envolvidos, as entidades afetadas, o fluxo de dados e os pontos de validação.

Nenhum código é incluído neste documento — o objetivo é fornecer uma especificação clara e detalhada para o desenvolvimento.

## Resumo das Implementações

| # | Funcionalidade | Impacto Visual | Dificuldade | Dependências |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validação de Limite de Alunos na Matrícula | Baixo | Fácil | Nenhuma. |
| 2 | Validação de Mesmo Ritmo na Reposição | Baixo | Fácil | Nenhuma. |
| 3 | Lista de Espera de Turmas (Waitlist) | Médio | Médio | [1] Validação de Limite de Alunos deve estar implementada pr... |
| 4 | Notificações In-App e Push (FCM) | Alto | Complexo | [3] Lista de Espera deve estar implementada. Conta Firebase ... |
| 5 | Módulo de Eventos e Ingressos | Alto | Médio | Nenhuma crítica — entidades já existem no banco. |
| 6 | Módulo Financeiro Básico (Fase 1.2) | Alto | Complexo | Campo ValorMensalidade em Matricula já existe. Expandir para... |
| 7 | Recuperação de Senha por E-mail | Médio | Médio | Configuração de servidor SMTP ou conta SendGrid em appsettin... |
| 8 | Área de Recepção Dedicada | Alto | Fácil | Nenhuma técnica. Requer decisão de UX sobre quais funcionali... |
| 9 | Relatórios Gerenciais (Exportação) | Médio | Médio | [6] Módulo Financeiro Básico para relatório financeiro. |
| 10 | Catálogo de Ritmos Público com Detalhes | Médio | Fácil | Entidade Interesse já existe no banco. |

1 — Validação de Limite de Alunos na Matrícula

📱 Impacto Visual: Baixo   ⚙️ Dificuldade: Fácil

### Como Funciona

Quando uma turma atinge seu LimiteAlunos, novas matrículas devem ser bloqueadas com mensagem de erro clara. Atualmente o campo LimiteAlunos existe na entidade e é exibido no catálogo público, mas não é verificado durante o processo de matrícula. Esta validação é o primeiro passo para habilitar a Lista de Espera.

### Endpoints Necessários

| Endpoint | Descrição |
| --- | --- |
| POST /api/turmas/{id}/matricular | Adicionar validação antes de inserir Matricula (auto-matrícula) |
| POST /api/turmas/{id}/matricular-aluno | Idem para matrícula administrativa (Admin/Recepção) |

### Services Necessários

- TurmaService (modificação): nos métodos MatricularAluno() e MatricularAlunoAdm(), antes de criar a Matricula, consultar COUNT de matrículas ativas na turma e comparar com LimiteAlunos. Se COUNT >= LimiteAlunos: lançar RegraNegocioException("Turma lotada").

### Entidades / Modelos

Sem novas entidades — usar campo LimiteAlunos já existente em Turma.

### Fluxo de Dados

Requisição de matrícula → TurmaService verifica COUNT(Matriculas ativas) >= LimiteAlunos → Se sim: RegraNegocioException("Turma lotada") → Frontend exibe mensagem e oferece entrada na Lista de Espera → Se não: prossegue com matrícula normal.

### Dependências

Nenhuma.

### Pontos de Validação

- [TUR03] Turma tem limite máximo de alunos

2 — Validação de Mesmo Ritmo na Reposição

📱 Impacto Visual: Baixo   ⚙️ Dificuldade: Fácil

### Como Funciona

Ao agendar uma reposição, o aluno seleciona uma turma destino. O sistema deve garantir que a turma destino seja do mesmo ritmo da turma de origem (onde ocorreu a falta), evitando que um aluno de forró faça reposição em uma turma de samba.

### Endpoints Necessários

| Endpoint | Descrição |
| --- | --- |
| PUT /api/reposicoes/{id}/agendar | Adicionar validação de ritmo antes de confirmar agendamento |
| GET /api/turmas/listar-ativas?ritmoId= | Expandir filtro existente para facilitar seleção de turma destino |

### Services Necessários

- ReposicaoService (modificação): no método de agendamento, carregar TurmaOrigem (via TurmaOrigemId) e TurmaDestino (via TurmaDestinoId) e comparar seus RitmoId. Se RitmoId diferente: RegraNegocioException("Reposição deve ser no mesmo ritmo da turma de origem").

### Entidades / Modelos

Sem novas entidades — Reposicao já possui TurmaOrigemId e TurmaDestinoId; Turma já possui RitmoId.

### Fluxo de Dados

Aluno seleciona turma destino → ReposicaoService carrega Turma origem e destino → Compara RitmoId → Se diferente: RegraNegocioException → Se igual: confirma agendamento e persiste.

### Dependências

Nenhuma.

### Pontos de Validação

- [REP03] Reposição deve ser no mesmo ritmo da turma de origem

3 — Lista de Espera de Turmas (Waitlist)

📱 Impacto Visual: Médio   ⚙️ Dificuldade: Médio

### Como Funciona

Quando uma turma está lotada (LimiteAlunos atingido), o aluno pode entrar na lista de espera. Quando uma vaga abre (por desmatrícula ou aumento de limite), o primeiro da fila recebe notificação e tem prazo para confirmar a vaga. O sistema controla a posição na fila e os status de cada entrada.

### Endpoints Necessários

| Endpoint | Descrição |
| --- | --- |
| POST /api/turmas/{id}/lista-espera | Entrar na lista de espera de uma turma |
| DELETE /api/turmas/{id}/lista-espera | Sair da lista de espera |
| GET /api/turmas/{id}/lista-espera | Visualizar a fila (Admin/Professor) |
| GET /api/turmas/minhas-esperas | Listar turmas em que o aluno está esperando |

### Services Necessários

- ListaEsperaService (novo): gerenciar entradas/saídas da fila, atribuir Posicao automática, notificar próximo ao abrir vaga, expirar entradas sem resposta.

- TurmaService (modificação): ao desmatricular, verificar se há alguém na lista e disparar ListaEsperaService.NotificarProximo().

### Entidades / Modelos

Nova entidade ListaEspera: Id, TurmaId (FK), AlunoId (FK), DataEntrada, Posicao (int), Status (enum: Aguardando/Notificado/Expirado/Convertido).

### Fluxo de Dados

Aluno tenta matricular em turma lotada → TurmaService detecta lotação → Frontend oferece entrada na Lista de Espera → POST /lista-espera cria registro → Ao desmatricular: TurmaService busca próximo da fila → ListaEsperaService notifica aluno → Aluno tem X horas para confirmar a vaga.

### Dependências

[1] Validação de Limite de Alunos deve estar implementada primeiro.

### Pontos de Validação

- [TUR03] Lista de espera é ativada automaticamente quando turma atinge lotação

- Aluno não pode estar na lista de espera e matriculado na mesma turma

4 — Notificações In-App e Push (FCM)

📱 Impacto Visual: Alto   ⚙️ Dificuldade: Complexo

### Como Funciona

O sistema envia notificações para: (a) aluno na lista de espera quando vaga abre, (b) aluno quando professor aceita/recusa aula particular, (c) alunos de turma quando sala é trocada — há um TODO explícito no código para este caso (TurmaService linha 237), (d) professor quando recebe nova solicitação de aula particular.

### Endpoints Necessários

| Endpoint | Descrição |
| --- | --- |
| POST /api/notificacoes/registrar-token | Registrar token FCM do dispositivo do usuário |
| GET /api/notificacoes | Listar notificações do usuário logado |
| PUT /api/notificacoes/{id}/ler | Marcar notificação como lida |

### Services Necessários

- NotificacaoService (novo): persistir Notificacao no banco, enviar push via FCM API v1, agrupar por tipo.

- FirebaseService (novo): wrapper para chamada HTTP à Firebase Admin SDK / FCM REST API v1 com credenciais de serviço.

### Entidades / Modelos

Nova entidade Notificacao: Id, UsuarioId (FK), Titulo, Corpo, Lida (bool), DataCriacao, Tipo (enum: ListaEspera/AulaParticular/TrocaSala/Geral).

Nova entidade TokenDispositivo: Id, UsuarioId (FK), Token (string FCM), Plataforma, DataRegistro.

### Fluxo de Dados

Evento ocorre (ex: vaga aberta) → Service dispara NotificacaoService.EnviarAsync() → Persiste Notificacao no banco → Busca TokenDispositivo do usuário → Chama Firebase FCM API v1 → Push entregue ao dispositivo → Blazor WASM recebe via polling ou SignalR.

### Dependências

[3] Lista de Espera deve estar implementada. Conta Firebase com projeto configurado e credenciais de serviço (JSON) em appsettings.

### Pontos de Validação

- Não enviar notificação duplicada para o mesmo evento

- Falha no envio FCM não deve bloquear o fluxo principal (try/catch isolado)

5 — Módulo de Eventos e Ingressos

📱 Impacto Visual: Alto   ⚙️ Dificuldade: Médio

### Como Funciona

Admin cria eventos (galas, shows, festivais) com data, local, capacidade e preço. Alunos compram ingressos pelo sistema. O sistema controla disponibilidade e gera código de confirmação. As entidades Evento e Ingresso já existem no banco de dados desde a Sprint 7; falta a integração frontend e as regras de negócio completas.

### Endpoints Necessários

| Endpoint | Descrição |
| --- | --- |
| POST /api/eventos | Criar evento (Admin) |
| PUT /api/eventos/{id} | Editar evento |
| DELETE /api/eventos/{id} | Cancelar/inativar evento |
| GET /api/eventos | Listar eventos ativos (público) |
| POST /api/eventos/{id}/ingressos | Comprar ingresso (autenticado) |
| GET /api/meus-ingressos | Listar ingressos do aluno logado |
| DELETE /api/ingressos/{id} | Cancelar ingresso |

### Services Necessários

- EventoService (já existe, expandir): validar capacidade, emitir ingresso com código único, cancelar com prazo.

- IngressoService (novo ou integrado ao EventoService): gerenciar compra, cancelamento e confirmação de ingressos.

### Entidades / Modelos

Evento: já existe (Nome, Descricao, DataHora, Tipo, Capacidade, Preco, Ativo) — verificar campos e expandir se necessário.

Ingresso: já existe — adicionar CodigoConfirmacao (string UUID) e Status (enum: Ativo/Cancelado).

### Fluxo de Dados

Admin cria Evento → Publicado no catálogo público → Aluno visualiza em /eventos → Clica em "Comprar Ingresso" → POST /api/eventos/{id}/ingressos → EventoService verifica CapacidadeRestante → Cria Ingresso com código único → Aluno vê confirmação em /meus-ingressos.

### Dependências

Nenhuma crítica — entidades já existem no banco.

### Pontos de Validação

- Não vender ingresso além da capacidade do evento

- Prazo de cancelamento de ingresso (definir regra de negócio com o cliente)

- Bolsista tem acesso gratuito a eventos? (confirmar com cliente)

6 — Módulo Financeiro Básico (Fase 1.2)

📱 Impacto Visual: Alto   ⚙️ Dificuldade: Complexo

### Como Funciona

Geração de cobranças mensais para alunos matriculados em turmas. O sistema cria uma "fatura" por aluno/mês com base nas matrículas ativas. Não inclui gateway de pagamento nesta fase — apenas registro de cobrança, valor, status (Pendente/Pago/Isento) e histórico. O campo ValorMensalidade já é preenchido corretamente em Matricula para bolsistas.

### Endpoints Necessários

| Endpoint | Descrição |
| --- | --- |
| POST /api/financeiro/gerar-cobracas-mensais | Gerar cobranças do mês (Admin/Cron) |
| GET /api/financeiro/minhas-cobracas | Cobranças do aluno logado |
| PUT /api/financeiro/cobracas/{id}/marcar-pago | Registrar pagamento manual (Admin/Recepção) |
| GET /api/financeiro/cobracas | Todas as cobranças com filtros (Gerente) |

### Services Necessários

- FinanceiroService (novo): GerarCobrancasMensais(), ListarCobrancas(), MarcarComoPago(), CalcularValorAluno() — deve consultar Matricula.ValorMensalidade e Matricula.OrigemDesconto.

### Entidades / Modelos

Nova entidade Cobranca: Id, AlunoId (FK), TurmaId (FK), MesReferencia (DateOnly), ValorDevido, ValorPago, Status (enum: Pendente/Pago/Parcial/Isento/Cancelado), DataVencimento, DataPagamento, Observacao.

### Fluxo de Dados

Admin/Cron dispara GerarCobrancasMensais() → Para cada Matricula ativa → Verifica se já existe Cobranca para o mês → Se não: cria Cobranca com ValorDevido = Matricula.ValorMensalidade → Aluno vê em /financeiro/minhas-cobracas → Recepção registra pagamento via MarcarComoPago().

### Dependências

Campo ValorMensalidade em Matricula já existe. Expandir para preencher ValorMensalidade para todos os alunos (atualmente apenas bolsistas).

### Pontos de Validação

- Bolsistas com OrigemDesconto="Bolsista50%" já têm valor correto em Matricula.ValorMensalidade

- Turmas de Salão para bolsistas: Cobranca com ValorDevido = 0 (Isento)

- Não gerar cobrança duplicada para mesmo aluno/turma/mês

7 — Recuperação de Senha por E-mail

📱 Impacto Visual: Médio   ⚙️ Dificuldade: Médio

### Como Funciona

Na tela de login, aluno clica em "Esqueci minha senha". Informa o email. O sistema envia um link de redefinição com token temporário (expiração de 1h). O aluno acessa o link, informa a nova senha, e o sistema atualiza o hash usando BCrypt.

### Endpoints Necessários

| Endpoint | Descrição |
| --- | --- |
| POST /api/auth/esqueci-senha | Solicitar reset — recebe email, envia link com token |
| POST /api/auth/redefinir-senha | Confirmar reset — recebe token + nova senha |

### Services Necessários

- PasswordResetService (novo): GerarToken(), ValidarToken() (expiração + uso único), AtualizarSenha() — usa BCrypt.HashPassword().

- EmailService (novo): EnviarEmailResetSenha() via SMTP (appsettings) ou SendGrid.

### Entidades / Modelos

Nova entidade TokenRedefinicaoSenha: Id, UsuarioId (FK), Token (string hash), DataExpiracao (DateTime), Usado (bool).

### Fluxo de Dados

Aluno informa email → PasswordResetService gera Token hash → Persiste TokenRedefinicaoSenha → EmailService envia link → Aluno clica no link → Frontend envia token + nova senha → PasswordResetService valida (não expirado, não usado) → BCrypt.HashPassword(novaSenha) → Atualiza Usuario.SenhaHash → Marca token como Usado.

### Dependências

Configuração de servidor SMTP ou conta SendGrid em appsettings.json.

### Pontos de Validação

- Token expira em 1 hora

- Token só pode ser usado uma vez

- Email não revelado se não existir (segurança: resposta genérica sempre)

8 — Área de Recepção Dedicada

📱 Impacto Visual: Alto   ⚙️ Dificuldade: Fácil

### Como Funciona

O perfil Recepção atualmente usa as mesmas páginas de Admin, o que pode ser confuso para uso no balcão de atendimento. Criar um painel dedicado com fluxo simplificado para as operações do dia a dia: receber aluno, verificar turmas do dia, matricular rapidamente e verificar lista de alunos.

### Endpoints Necessários

| Endpoint | Descrição |
| --- | --- |
| GET /api/turmas/listar-ativas | Já existe — exibir turmas do dia atual |
| POST /api/turmas/{id}/matricular-aluno | Já existe — matrícula rápida no balcão |
| GET /api/usuarios?tipo=Aluno | Já existe — buscar aluno para matrícula |

### Services Necessários

- Nenhum service novo — apenas nova interface frontend que reutiliza endpoints existentes.

### Entidades / Modelos

Sem novas entidades.

### Fluxo de Dados

Login como Recepção → Redirecionado para /recepcao/painel → Vê turmas do dia atual → Pode matricular aluno rapidamente (busca + clique) → Acessa formulário simplificado de matrícula com validação automática de bolsista.

### Dependências

Nenhuma técnica. Requer decisão de UX sobre quais funcionalidades incluir no painel.

### Pontos de Validação

- [ACE07] Recepção pode matricular alunos — já implementado no backend, falta o frontend dedicado

9 — Relatórios Gerenciais (Exportação)

📱 Impacto Visual: Médio   ⚙️ Dificuldade: Médio

### Como Funciona

Gerente acessa área de relatórios e pode exportar: (a) relatório de presenças por turma/período em CSV, (b) relatório de desempenho de bolsistas do mês, (c) relatório financeiro com cobranças e pagamentos. Exportação como arquivo para download (CSV ou PDF).

### Endpoints Necessários

| Endpoint | Descrição |
| --- | --- |
| GET /api/relatorios/presencas?turmaId=&dataInicio=&dataFim= | Dados de presença por turma/período |
| GET /api/relatorios/bolsistas?mes= | Desempenho dos bolsistas no mês |
| GET /api/relatorios/financeiro?mes= | Cobranças e pagamentos do mês |

### Services Necessários

- RelatorioService (novo): AgregarPresencas(), AgregarDesempenhoBolsistas(), AgregarFinanceiro().

- ExportacaoService (novo): GerarCsv(), GerarPdf() — usar CsvHelper ou QuestPDF (já disponíveis no ecosistema .NET).

### Entidades / Modelos

Sem novas entidades — agrega dados de RegistroPresenca, HabilidadeUsuario e Cobranca (quando implementada).

### Fluxo de Dados

Gerente acessa /gerencia/relatorios → Seleciona tipo e período → GET /api/relatorios/... → Backend agrega dados → Retorna arquivo (Content-Disposition: attachment) → Browser inicia download.

### Dependências

[6] Módulo Financeiro Básico para relatório financeiro.

### Pontos de Validação

- Apenas Gerente e Admin podem acessar relatórios

- Período obrigatório nos filtros (evitar queries sem limite de dados)

10 — Catálogo de Ritmos Público com Detalhes

📱 Impacto Visual: Médio   ⚙️ Dificuldade: Fácil

### Como Funciona

A página pública de ritmos (/ritmos-publico) atualmente lista os ritmos de forma básica. Expandir para mostrar: descrição completa do ritmo, professores especializados, turmas disponíveis no momento, e botão "Tenho interesse" para ritmos sem turma ativa (a entidade Interesse já existe no banco).

### Endpoints Necessários

| Endpoint | Descrição |
| --- | --- |
| GET /api/ritmos/{id}/detalhes | Ritmo com turmas ativas e professores (AllowAnonymous) |
| POST /api/ritmos/{id}/interesse | Registrar interesse no ritmo (requer login) |

### Services Necessários

- RitmoService (modificação): adicionar método GetDetalhesRitmo() que retorna o ritmo + lista de turmas ativas + lista de professores especializados.

- InteresseService (novo ou expandido): registrar/consultar interesses por ritmo — entidade Interesse já existe no banco.

### Entidades / Modelos

Sem novas entidades — Interesse já existe (AlunoId, RitmoId/TurmaId).

Novo DTO: RitmoDetalhesResponse (ritmo + List<TurmaResumo> + List<ProfessorResumo>).

### Fluxo de Dados

Usuário acessa /ritmos-publico → Clica em um ritmo → GET /api/ritmos/{id}/detalhes → Exibe descrição, turmas com horários, professores → Botão "Tenho interesse" se não houver turma ativa → POST /api/ritmos/{id}/interesse persiste registro.

### Dependências

Entidade Interesse já existe no banco.

### Pontos de Validação

- Interesse só pode ser registrado por usuário autenticado

- Não registrar interesse duplicado para mesmo aluno/ritmo