PONTO DA DANÇA

Alinhamento: Tarefas Faltantes × Implementações

Documento 3: Como cada implementação do Doc 2 resolve as tarefas do Doc 1

26 de março de 2026
[ATUALIZADO - MUITAS FUNCIONALIDADES JÁ IMPLEMENTADAS]

# Introdução

Este documento mapeia cada tarefa não concluída identificada no Documento 1 (Stack + Checklists) às funcionalidades do Documento 2 (Guia de Próximas Implementações) que as resolvem. O objetivo é garantir que todas as lacunas identificadas estejam contempladas no roteiro de desenvolvimento.

## Visão Geral do Alinhamento

| Código | Tarefa Faltante (Doc 1) | Resolvida por (Doc 2) | Impacto | Dif. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [TUR03] | Turma tem limite máximo de alunos — matrícula bloqueada ao atingir | Implementação 1 — Validação de Limite de Alunos na Matrícula | Baixo | Fácil |
| [REP03] | Reposição deve ser feita em turma do mesmo ritmo da turma de origem | Implementação 2 — Validação de Mesmo Ritmo na Reposição | Baixo | Fácil |
| Tela 3 (Detalhe) | Catálogo público de ritmos com detalhes por ritmo (professores, turmas, interesse) | Implementação 10 — Catálogo de Ritmos Público com Detalhes | Médio | Fácil |
| Módulo Eventos | Eventos e Ingressos — entidades existem no banco mas sem frontend nem regras completas | Implementação 5 — Módulo de Eventos e Ingressos | Alto | Médio |
| Módulo Financeiro | Cobrança mensal — ValorMensalidade existe em Matricula mas não há geração de cobranças | Implementação 6 — Módulo Financeiro Básico | Alto | Complexo |
| Notificações Push | Notificações para usuários — TODO explícito no código (TurmaService linha 237) | Implementação 4 — Notificações In-App e Push (FCM) | Alto | Complexo |
| Lista de Espera | Lista de espera de turmas — entidade Interesse existe mas sem fluxo de fila | Implementações 3 e 4 — Lista de Espera + Notificações Push | Médio | Médio |
| Recuperação de Senha | Recuperação de senha — nenhum fluxo de reset implementado | Implementação 7 — Recuperação de Senha por E-mail | Médio | Médio |
| Área de Recepção | Painel dedicado para perfil Recepção — backend implementado ([ACE07]), frontend genérico | Implementação 8 — Área de Recepção Dedicada | Alto | Fácil |
| Relatórios | Dashboard gerencial existe mas sem exportação nem agregação histórica | Implementação 9 — Relatórios Gerenciais (Exportação) | Médio | Médio |

# Mapeamento Detalhado

[TUR03] — Turma tem limite máximo de alunos — matrícula bloqueada ao atingir

| Status no Doc 1 | ⚠️ Parcialmente implementado |
| --- | --- |
| Resolvida por | ✅ Implementação 1 — Validação de Limite de Alunos na Matrícula |
| Explicação | A implementação 1 adiciona a verificação de COUNT(matrículas ativas) >= LimiteAlunos no TurmaService antes de criar a Matricula. O campo LimiteAlunos já existe na entidade e é exibido no catálogo, mas não é verificado. Após a implementação, qualquer tentativa de matrícula em turma lotada resultará em RegraNegocioException com mensagem clara, e o frontend poderá oferecer a Lista de Espera como alternativa. |
| Impacto / Dificuldade | 📱 Impacto Visual: Baixo ⚙️ Dificuldade: Fácil |

[REP03] — Reposição deve ser feita em turma do mesmo ritmo da turma de origem

| Status no Doc 1 | ⚠️ Parcialmente implementado |
| --- | --- |
| Resolvida por | ✅ Implementação 2 — Validação de Mesmo Ritmo na Reposição |
| Explicação | A implementação 2 adiciona a comparação de RitmoId entre TurmaOrigem e TurmaDestino no ReposicaoService. Os campos TurmaOrigemId, TurmaDestinoId e RitmoId já existem nas entidades. Após implementar, o sistema garante que o aluno não possa agendar reposição em ritmo diferente do qual faltou, completando a regra [REP03]. |
| Impacto / Dificuldade | 📱 Impacto Visual: Baixo ⚙️ Dificuldade: Fácil |

Tela 3 (Detalhe) — Catálogo público de ritmos com detalhes por ritmo (professores, turmas, interesse)

| Status no Doc 1 | ⚠️ Implementado (básico) — falta página de detalhe e botão de interesse |
| --- | --- |
| Resolvida por | ✅ Implementação 10 — Catálogo de Ritmos Público com Detalhes |
| Explicação | A implementação 10 cria o endpoint GET /api/ritmos/{id}/detalhes retornando turmas ativas e professores especializados para cada ritmo. Também adiciona POST /api/ritmos/{id}/interesse para capturar interesse de alunos em ritmos sem turma ativa, usando a entidade Interesse já existente no banco. O frontend recebe uma nova página de detalhe de ritmo acessível a partir da listagem pública. |
| Impacto / Dificuldade | 📱 Impacto Visual: Médio ⚙️ Dificuldade: Fácil |

Módulo Eventos — Eventos e Ingressos — entidades existem no banco mas sem frontend nem regras completas

| Status no Doc 1 | ❌ Não implementado (removido do MVP Sprint 8, adiado para Fase 1.2) |
| --- | --- |
| Resolvida por | ✅ Implementação 5 — Módulo de Eventos e Ingressos |
| Explicação | A implementação 5 usa as entidades Evento e Ingresso já existentes no banco e adiciona: endpoints CRUD para Admin (criar, editar, cancelar eventos), endpoint público de listagem, endpoint de compra de ingresso com controle de capacidade, e frontend completo com catálogo de eventos e tela de ingressos do aluno. Também define as regras de negócio pendentes (prazo de cancelamento, bolsista gratuito?). |
| Impacto / Dificuldade | 📱 Impacto Visual: Alto ⚙️ Dificuldade: Médio |

Módulo Financeiro — Cobrança mensal — ValorMensalidade existe em Matricula mas não há geração de cobranças

| Status no Doc 1 | ❌ Não implementado (planejado para Fase 1.2) |
| --- | --- |
| Resolvida por | ✅ Implementação 6 — Módulo Financeiro Básico |
| Explicação | A implementação 6 formaliza o controle financeiro usando o campo ValorMensalidade já preenchido em Matricula (inclusive com desconto de bolsista via OrigemDesconto). Cria a entidade Cobranca mensal e os endpoints de geração, consulta e registro de pagamento manual. Não inclui gateway de pagamento — apenas o registro e o histórico, cumprindo o requisito de rastrear receita por aluno/turma/mês. |
| Impacto / Dificuldade | 📱 Impacto Visual: Alto ⚙️ Dificuldade: Complexo |

Notificações Push — Notificações para usuários — TODO explícito no código (TurmaService linha 237)

| Status no Doc 1 | ❌ Não implementado |
| --- | --- |
| Resolvida por | ✅ Implementação 4 — Notificações In-App e Push (FCM) |
| Explicação | A implementação 4 cria NotificacaoService e FirebaseService e conecta os TODOs já marcados no código para disparar push notifications via Firebase Cloud Messaging. Os 3 casos de uso identificados são: (a) troca de sala de turma, (b) abertura de vaga na lista de espera, (c) aceite/recusa de aula particular pelo professor. |
| Impacto / Dificuldade | 📱 Impacto Visual: Alto ⚙️ Dificuldade: Complexo |

Lista de Espera — Lista de espera de turmas — entidade Interesse existe mas sem fluxo de fila

| Status no Doc 1 | ❌ Não implementado |
| --- | --- |
| Resolvida por | ✅ Implementações 3 e 4 — Lista de Espera + Notificações Push |
| Explicação | A implementação 3 cria a entidade ListaEspera com posicionamento (Posicao) e status (Aguardando/Notificado/Expirado/Convertido), e conecta o processo de desmatrícula à notificação do próximo da fila. A implementação 4 entrega a notificação push quando a vaga abre. Juntas, completam o fluxo: turma lotada → aluno entra na fila → vaga abre → aluno é notificado → aluno confirma vaga. |
| Impacto / Dificuldade | 📱 Impacto Visual: Médio ⚙️ Dificuldade: Médio |

Recuperação de Senha — Recuperação de senha — nenhum fluxo de reset implementado

| Status no Doc 1 | ❌ Não implementado |
| --- | --- |
| Resolvida por | ✅ Implementação 7 — Recuperação de Senha por E-mail |
| Explicação | A implementação 7 cria os endpoints POST /api/auth/esqueci-senha e /api/auth/redefinir-senha com token temporário (1h, uso único) e integração com serviço de e-mail (SMTP ou SendGrid). Elimina a necessidade de intervenção manual do Admin quando um usuário esquece a senha, completando o fluxo básico de segurança da aplicação. |
| Impacto / Dificuldade | 📱 Impacto Visual: Médio ⚙️ Dificuldade: Médio |

Área de Recepção — Painel dedicado para perfil Recepção — backend implementado ([ACE07]), frontend genérico

| Status no Doc 1 | ⚠️ Parcialmente implementado |
| --- | --- |
| Resolvida por | ✅ Implementação 8 — Área de Recepção Dedicada |
| Explicação | A implementação 8 cria o frontend /recepcao/painel com fluxo otimizado para atendimento no balcão. Não requer novos endpoints — apenas novas páginas Blazor que reutilizam os endpoints existentes com interface simplificada. A recepção vê as turmas do dia, busca alunos rapidamente e realiza matrículas sem precisar navegar pelas páginas de Admin. |
| Impacto / Dificuldade | 📱 Impacto Visual: Alto ⚙️ Dificuldade: Fácil |

Relatórios — Dashboard gerencial existe mas sem exportação nem agregação histórica

| Status no Doc 1 | ⚠️ Parcialmente implementado (dashboard em tempo real, sem exportação) |
| --- | --- |
| Resolvida por | ✅ Implementação 9 — Relatórios Gerenciais (Exportação) |
| Explicação | A implementação 9 adiciona endpoints de agregação histórica e exportação em CSV/PDF para: (a) presenças por turma/período, (b) desempenho de bolsistas do mês, (c) financeiro com cobranças e pagamentos. Complementa o dashboard de gerência existente com capacidade de análise histórica e relatórios formais para gestão da escola. |
| Impacto / Dificuldade | 📱 Impacto Visual: Médio ⚙️ Dificuldade: Médio |

# Resumo: Cobertura das Lacunas

O quadro abaixo resume como as 10 implementações do Documento 2 cobrem as lacunas identificadas no Documento 1, organizadas por categoria.

## Regras de Negócio com Cobertura

| Regra | Descrição | Coberta por | Status após impl. |
| --- | --- | --- | --- |
| [TUR03] | Limite máximo de alunos por turma | Impl. 1 — Validação Limite | ✅ Completo |
| [TUR03]+ | Lista de espera para turma lotada | Impl. 3 — Lista de Espera | ✅ Completo |
| [REP03] | Reposição no mesmo ritmo | Impl. 2 — Validação Ritmo | ✅ Completo |
| [ACE07]+ | Frontend dedicado para Recepção | Impl. 8 — Área Recepção | ✅ Completo |

## Funcionalidades Novas (Fase 1.2)

| Funcionalidade | Implementação | Impacto | Dificuldade |
| --- | --- | --- | --- |
| Notificações Push (FCM) | Impl. 4 | Alto | Complexo |
| Módulo de Eventos e Ingressos | Impl. 5 | Alto | Médio |
| Módulo Financeiro Básico | Impl. 6 | Alto | Complexo |
| Recuperação de Senha por E-mail | Impl. 7 | Médio | Médio |
| Relatórios Gerenciais com Exportação | Impl. 9 | Médio | Médio |
| Catálogo de Ritmos com Detalhes | Impl. 10 | Médio | Fácil |